落笔洞遗址保护与利用项目（国家考古遗址

公园）地质灾害报告编制及评估项目

采购需求方案

- 为推动落笔洞遗址保护与利用项目（国家考古遗址公园）建设，加快开展前期建设准备工作，根据《地质灾害防治条例》及相关政策要求，拟对落笔洞遗址项目区域（993亩）开展地质灾害报告编制及评估，

- 现制定方案如下：

# 一、项目名称

# 落笔洞遗址保护与利用项目（国家考古遗址公园）地质灾害报告编制及评估项目

# 二、采购人及采购预算金额

## 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

## 采购预算金额：¥ 120000 元， 最高限价为：¥ 120000  元。超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理,最终设计费用以财政审定金额为准。

# 三、采购方式

采购方式：竞争性磋商

# 四、项目实施地点

# 三亚市

# 五、竞争性磋商日程

报名日期：2025年4月16日至2025年4月22日，每天上午8:00至12:00，下午15:00至18:00。

竞争性磋商日期：2025年4月25日（具体时间以磋商邀请函通知为准）提交磋商文件，现场评审，公布磋商结果。

# 六、供应商资格要求

# 1.符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

# 2.在“信用中国”、“中国政府采购”网站没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（需提供发布采购文件后至响应文件递交截至时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章）。

# 3.其它要求

# （1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书），本项目供应商需要具备乙级或以上地质灾害危险性评估单位资质证书。

# （2）具有履行合同所必需的团队/设备和专业技术能力；

# （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2024年以来年任意3个月纳税、社保记录凭证并加盖公章）；

# （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

# （5）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

# 4.本项目不接受联合体投标。

# 5.投标时必须提交以上相关证明材料。

# 6.如出现下列情况之一，本次采购终止：

# （1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

# （2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

# （3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

# 七、采购需求

- 根据项目建设需要，查明评估区地质灾害类型、分布及危害程度，提出科学防治措施，为后续规划、施工提供依据，满足政府部门审批要求，确保工程建设及人员安全，规避潜在灾害风险。

- （一）资料收集与分析。收集区域地质、水文、气象、地震及历史灾害资料。整合项目规划、地形图、遥感影像等基础数据。

- （二）现场调查。 一是地质测绘：调查岩土类型、构造、地下水等；二是钻探与取样：布设3-5个勘探点，取岩土样进行物理力学测试。

- （三）地质灾害分析。一是识别滑坡、崩塌、泥石流、地面塌陷等隐患；二是分析灾害成因、稳定性及潜在影响范围。

- （四）风险评估。划分灾害风险等级（高、中、低），预测灾害发展趋势，提出防治建议。

（五）报告编制。编制《地质灾害危险性评估报告》，含文字、图件（地质剖面图、风险分区图等）、附表。

| 落笔洞遗址保护与利用项目（国家考古遗址公园）地质灾害报告编制及评估项目评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 业绩分 | - 供应商需提供2021年至今类似项目业绩，每提供一份得5分，本项满分20分要求如下： 注：投标人必须提供合同复印件或验收材料等，未按要求提供的不得分。 | 20 |
| 3 | 人员配置分 | 保证本项目的售后服务有保障，供应商拟投入本项目技术力量： 1.副高级以上人员每投入一名得4分，满分8分； 2.专业技术人员每提供一名得2分，满分7分； 本项满分15分。 | 15 |
| 4 | 质量保证方案分 | 根据供应商提供的项目总体方案、保证措施、实施流程、成果编制标准和依据等内容的详细完善程度进行评分： 优秀分25-35、良好13-24分、一般0-12分，本项满分35分。 | 35 |

# 九、合同履行周期

# 本次采购项目的合同履行周期自合同签订之日起为期50天，供应商需在此期限内完成本方案的所有要求并确保质量。

# 十、获取采购文件及报价文件提交

# 获取采购文件：见磋商邀请函附件

报价文件有效期：自报价文件开启之日起30天

# 报价文件份数：4份

# 提交方式 ：现场递交

# 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

地址：三亚市吉阳区东岸一路旅文三亚总部港A2栋8层1号会议室

# 联系人：何先生，电话：88281937

各单位竞争性磋商文件由单位自行保管（密封），磋商当日在现场打开，无需提前递交。

# 三亚市旅游和文化广电体育局

2025年4月16日