落笔洞遗址摩崖石刻清理维护

项目的

采购需求方案

- 我市全国重点文物保护单位落笔洞遗址内摩崖石刻因长期遭受雨水侵蚀等自然因素影响，现题刻石壁存在流水侵蚀、微生物损害、附着尘土和沉积物，为做好落笔洞遗址的保护和展示，亟需开展清理维护及扫描摹印工作。现制定方案如下：

# 一、项目名称

# 落笔洞遗址摩崖石刻清理维护项目

# 二、采购人及采购预算金额

## 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

## 采购预算金额：¥ 120000 元， 最高限价为：¥ 120000  元。

## 超出预算金额（最高限价）的报价，按无效报价处理。

# 三、采购方式

# 采购方式：竞争性磋商

# 四、项目实施地点

# 三亚市

# 五、竞争性磋商日程

报名日期：2025年9月8日 至 2025年9月14日，每天上午8:00至12:00，下午3:00至6:00。

竞争性磋商日期：2025年9月16日（具体时间以磋商邀请函通知为准）提交磋商文件，现场评审，公布磋商结果。

# 六、供应商资格要求

# 1.符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

# 2.在“信用中国”、“中国政府采购”网站没有列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人（需提供发布采购文件后至响应文件递交截至时间前的信用查询结果网页截图、信用报告并加盖单位公章）。

# 3.其它要求

# （1）在中华人民共和国境内注册、具有独立承担民事责任的能力（提供营业执照或事业单位法人证书），因涉全国重点文物保护的清理维护工作，本项目供应商需具有文物保护工程施工二级或以上资质证书。

# （2）具有履行合同所必需的团队/设备和专业技术能力；

# （3）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供 2022以来年任意三个月纳税、社保记录凭证并加盖公章）；

# （4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（成立不足三年的从成立之日起计算）；

# （5）单位负责人或法定代表人或公司实际控制人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，或者构成关联企业的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

# 4.本项目不接受联合体投标。

# 5.投标时必须提交以上相关证明材料。

# 6.如出现下列情况之一，本次采购终止：

# （1）递交报价文件后符合资格条件的报价人（不含无效报价）不足三家的；

# （2）出现影响采购工作的违法、违规行为；

# （3）因出现重大变故，需调整或取消采购任务的。

# 七、采购需求

- 摩崖石刻的清理维护及扫描摹印工作流程分为石刻载体表面污染物清理、微生物病害治理、石刻刻字区域清理、加固重描、石刻载体区域加固及扫描摹印五个阶段。

- （一）石刻载体表面污染物清理。根据掌握的岩性特征及病害发育机理，通过近似区域的模拟实验选择有效清除方式。清除方式分为：1、化学清除,选择合适无毒无害化学试剂溶解油漆后清除；2、物理清除，选择水蒸气或人工方式进行物理清除。 根据上述试验结果，确定油漆清除方式，提出预防性保护措施，以便指导后期保护。

（二）微生物病害治理。对石刻进行现状调研与分析，评估石刻的主要威胁因素和病害类型检测文物本体病害状况，开展现场及实验室保护试验等前期研究工作，人工喷涂微生物治理材料并做好养护。

（三）石刻刻字区域清理、加固及重描。在遵循不改变文物原状的原则下，采用符合文物要求的新型颜料进行人工绘涂，颜料选用要求稳定性好、不易老化、渗透能力强、有一定固结强度等特点对石刻进行填色，具体选用涂料应根据石刻的矿物成分及颜料矿物成分分析试验确定。

- （四）石刻载体区域加固。要求采用纳米材料体系进行表层加固与防风化保护工作，采用纳米改性天然矿物颜料对部分石刻进行填色保护，达到保护与展示的需求。

（五）石刻载体区域扫描摹印。为了确保落笔洞题刻文物的安全和保护，要求对落笔洞石刻进行保护性扫描及摹印，并提交扫描摹印实物（对摹印完成的实物进行编号、分类整理、附上详细标注）及成果报告（以书面报告形式，全面阐述扫描摹印工作的实施情况），并形成数字化资料（利用现代数字化技术，对拓片进行高清扫描或拍摄，生成电子图像文件）。成

| # 落笔洞遗址摩崖石刻清理维护项目评分标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 内容 | 分值 |
| 1 | 价格分 | 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 磋商报价得分=（磋商基准价/最后磋商报价）×30%×100 | 30 |
| 2 | 业绩分 | - 供应商需提供2022年至今类似项目业绩，每提供一份得4分，本项满分15分要求如下： 注：投标人必须提供合同复印件或验收材料等，未按要求提供的不得分。 | 15 |
| 3 | 人员配置 | 保证本项目的售后服务有保障，供应商拟投入本项目技术力量： 1.文物保护工程责任工程师每投入一名得4分，满分8分； 2.专业技术人员每提供一名得2分，满分4分； 本项满分12分。 | 12 |
| 4 | 方案分 | 清理维护方案全面完整、科学严谨、技术路线合理可行，能够充分满足招标要求，解决项目实际问题，得 7分； | 7 |
|  | 风险防范预案分 | 为做好摩崖石刻的维护养护工作，避免自然不可抗力原因或人为因素等造成摩崖石刻破坏的风险防范预案得7分； | 7 |
|  | 参数分 | 响应方案需求关于技术参数、材料等得12分； | 12 |
|  | 其他保障分 | 提供项目开展及后期保障的方案得7分；（包括但不限于维修服务、定期保养协议等内容） | 7 |
| 5 | 售后服务分 | 根据供应商提供的质保期限赋分： 质保年限每一年得4分，满分10分 | 10 |

九、获取采购文件及报价文件提交

# 获取采购文件：见磋商邀请函附件

报价文件有效期：自报价文件开启之日起30天

# 报价文件份数：4份

# 提交方式 ：现场递交

# 采购人：三亚市旅游和文化广电体育局

# 地址：三亚市吉阳区东岸一路旅文三亚总部港A2栋8层1号会议室

# 联系人：何先生，电话:88281937

各单位竞争性磋商文件由单位自行保管（密封），磋商当日在现场打开，无需提前递交。

# 三亚市旅游和文化广电体育局

2025年9月8日