附件1

三亚市考古前置操作规程（征求意见稿）

- 总则

第一条  为贯彻落实好“考古前置”制度，推动文物保护与三亚经济社会高质量协调发展，根据《中华人民共和国文物保护法（2024年修订版）》《中华人民共和国土地管理法》《海南省文物保护条例》《海南自由贸易港土地管理条例》《海南省土地储备管理办法》等法律法规，结合本市实际，制定本规程。

第二条  本规程所称考古前置，是指在本市行政区内可能存在地下文物的国有建设用地，在实施土地供应前，以及进行大型基本建设工程或者在文物保护单位的保护范围、建设控制地带内进行建设工程，由文物行政部门组织开展考古调查、勘探、发掘，查清地下文物遗存情况，并将考古成果、文物保护要求等审查意见，作为国有土地供应和项目审批的前置条件。

第三条  工作原则:坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物工作方针;坚持政府主导、部门协同、市级统筹、属地（园区）管理;坚持分类管控，便民利民，统筹好文物保护与城乡建设协调发展。

第二章  适用范围

第四条  具备考古前置工作条件的地块，原则上在土地收储入库前完成考古工作；暂不具备考古前置工作条件的土地，应在土地供应前完成考古调查勘探工作。如在供地阶段发现重要地下遗存需要开展考古发掘的，土地储备机构可按相关规定处理，待考古发掘工作完成后再依规供应土地。

第五条  符合下列情形之一的地块，无需开展考古工作：

- （一）已完成文物保护区域评估，且地块范围、用地边界未发生调整变化的；

- （二）已完成考古工作，经文物行政部门认定无地下文物遗存、无文物原址保护管控要求的；

- （三）已完成考古工作的存量地块再次纳入土地收储，地块红线范围未扩大、开挖深度无增加，无需补充考古作业的；

- （四）无需开挖地下土层的绿地、市政公园、城市主次道路以及土地1.5级开发项目等用地；

- （五）对既有道路、广场、地下管线、车库、人防工程等进行改造，施工不超过原有区域及挖掘深度的；

- （六）已有建筑物、构筑物补办用地手续的;

- （七）进行不涉及地下开挖的维护性工程(如地面养护、设备更换等)；

- （八）其他经核定无需开展考古前置的地块。

- 符合前款情形的地块，施工过程中如发现地下文物遗存，建设单位应当立即停工并报告文物行政部门。

第三章  工作程序

第六条  市自然资源和规划局编制年度土地储备计划、国有建设用地供应计划，应当载明地块位置、红线范围、用地面积、规划用途、拟供应时序等内容。前述计划编制阶段应当书面征求市文物行政部门意见，经市人民政府批准后抄送市文物行政部门统筹开展考古前置工作。市文物行政部门应将需要或无需开展考古工作的地块信息函告同级发改、资规、住建以及各区政府、各重点园区。

- 第七条  本规程实施后，以出让方式供应的土地由市资规部门向市文物行政部门提出考古申请；以划拨方式供应的土地，由项目建设单位向市文物行政部门提出考古申请。

进行占地三万平方米及以上的大型基本建设工程，或者在文物保护单位保护范围、建设控制地带内进行建设工程，未依照前款进行考古调查、勘探的，建设单位应当事先向市文物行政部门提交考古申请。

第八条  市资规部门向市文物行政部门提出考古申请后，市文物行政部门委托具备考古发掘资质的单位开展相应地块的考古工作，三方签署协议。考古调查、勘探所需经费列入市土地储备机构年度预算,纳入土地储备成本。

项目建设单位向市文物行政部门提出考古申请后，市文物行政部门对需要开展考古的情形委托具备考古发掘资质的单位，由建设单位与考古机构签订协议。考古调查、勘探所需经费纳入建设工程预算,按工程建设其他费用列支。

- 考古费用按照《国家文物局关于颁发〈考古调查、勘探、发掘收费定额管理办法〉的通知》（1990文物字第248号）进行测算。

第九条  经考古机构调查评估无埋藏文物的区域不再进行考古勘探,由市级文物行政部门出具考古意见；对可能存在地下文化遗存的地块,市文物行政部门应当委托具备考古发掘资质的单位进行考古勘探工作。

经考古勘探未发现地下文物遗存的,市文物行政部门应在收到考古勘探报告后5个工作日内向市资规部门或建设单位出具考古意见;经考古调查、勘探确有地下文物遗存的,由市文物行政部门书面报告省级文物行政部门申请考古发掘,同时书面告知市资规部门或建设单位，暂停地块前期供地流程或项目实施。

第十条  市文物行政部门应当对考古调查、勘探报告进行审核，根据审核通过的考古调查、勘探报告出具《考古工作完成意见书》，包含考古成果、文物保护具体要求，并正式函告市资规部门和建设单位。

市资规部门应将考古完成情况作为土地供应的必要条件。对已完成考古工作、明确无文物遗存,或已完成考古发掘、市文物行政部门明确可以供地的地块,按规定程序组织进行供应;对于需原址保护的地块,应调整供地方案或规划条件。市文物行政部门考古完成意见明确文物保护要求的,在土地出让公告、土地出让合同、划拨决定书或建设项目规划条件中,明确提出考古结论及相应的文物保护要求,告知土地使用权人。

市发改、资规、营商环境建设（行政审批）部门及重点园区，应当将考古工作完成情况作为项目审批的必要条件。

第四章  监督管理

第十一条  文物、发改、资规、住建、财政、重点园区管理机构等部门应加强协作与信息沟通,共同推动“考古前置”工作有效落实,落实文物保护有关要求。

第十二条  政府储备地块中涉及文物本体、文物保护范围和建设控制地带、地下文物埋藏区的，由市文物行政部门督促属地文物行政部门落实地块文物日常巡查、安全防护管理责任。

第五章  附则

第十三条  本规程由三亚市旅游和文化广电体育局（三亚市文物局）、三亚市自然资源和规划局负责解释。

第十四条  本规程自发布之日起施行，有效期3年；国家或省级后续出台新规定的，从其规定。